Информация

по результатам проведения контрольно-ревизионного мероприятия  «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы учреждений образования в 2023 году»

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма на 2024 год проведено контрольно-ревизионное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы учреждений образования в 2023 году».

Проверка проведена выборочным методом по вопросу целевого и эффективного использования  бюджетных средств  выделенных в 2023 году  на укрепление материально-технической базы  и ремонтные работы учреждений образования в рамках  реализации подпрограммы «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» и по непрограммным  направлениям по 7-ми образовательным организациям, из них 2 учреждения дошкольного образования и 5 образовательные организации. По главному распорядителю бюджетных средств - Управлению образования администрации городского округа Кинешма и проверяемым учреждениям составлены акты контрольной проверки.

В ходе проверки установлено, что в проверяемых  образовательных организациях в 2023 году  проведены следующие работы:

-капитальный ремонт здания - в МБДОУ д/с №21, МБДОУ д/с№32;

-капитальный ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с№32;

-капитальный ремонт спортивного зала и приобретение спортивного оборудования и инвентаря - в  МБОУ «Лицей им. Д.А.Фурманова», МБОУ школа №17;

-замена оконных блоков  в МБОУ «Лицей им. Д.А.Фурманова»;

-частичный ремонт кровли и замена водосточных воронок и полная замена кровли перехода на здании МБОУ школа №16

-устройство спортивной площадки, благоустройство территории, приобретение спортивного оборудования и инвентаря  - МБОУ школа №2;

-текущий ремонт спортивного зала МБОУ школа №1.

- за счет привлечения средств регионального бюджета проведен  капитальный ремонт, устройство спортивной площадки, работы по благоустройству территории, приобретению спортивного оборудования, инвентаря.

В ходе  анализа установлены факты ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных  договорами, в нарушение ст. 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно - несвоевременное исполнение обязательств заказчика по оплате оказанных услуг.

В ходе выездной проверки  и визуальном осмотре работ по укреплению материально-технической базы проверяемых учреждений, установлены недостатки по качеству выполненных работ.

Отчет контрольно-ревизионного мероприятия утвержден решением коллегии №5 от 19.07.2024 г., направлены Представления Главе г.о. Кинешма и руководителям учреждений. Контрольно-счетная комиссия осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений.