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Ивановская область

Контрольно-счетная комиссия

городского  округа  Кинешма

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4.

тел/факс (49331) 5-75-60, 5-55-53     e-mail: admkineshmaksk@yandex.ru


от 14.07.2016 года                                                               № 3
Утвержден

решением Коллегии контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кинешма

                                                                                              № 3   от 14.07.2016 года   

Отчет
контрольно-ревизионного мероприятия 
«Аудит эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»

 1.Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

п.6 раздела 1 «Контрольно-ревизионная деятельность» плана работы контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма на 2016 год, утвержденного решением  коллегии  контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма  №7 от 30.12.2015г.
2.Цель экспертно-аналитического мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)».

3.Объект экспертно-аналитического мероприятия: МУ « УГХ» 
4.Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Бюджетные ассигнования, выделенные в 2015 году МУ УГХ по  подпрограмме «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», муниципальной программы городского округа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма», утвержденной Постановлением администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 года №2945п
5.Проверяемый период: 2015 год.

6.Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:  с 11.05.2016 года по 08.07.2016 года.

7.Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

7.1.Общая характеристика  объекта  экспертно-аналитического мероприятия;

7.2.Законодательная и нормативная правовая база, регламентирующая исполнение и финансирование  бюджетных средств городского округа Кинешма, выделенных МУ УГХ в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)».

7.3.Анализ объёмов  бюджетных ассигнований подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», утвержденных решением городской Думы городского округа Кинешма   «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763 (с изменениями).
7.4.Анализ целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)».

1.Анализ утвержденных объёмов  бюджетных ассигнований подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,

водоперекачивающие станции)», утвержденных решением городской Думы городского округа Кинешма   «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763 (с изменениями).

1.Первоначально, решением городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763, объем бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»,  утвержден по главному распорядителю бюджетных средств – Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма по КБК 955 0502 5168054 600 – «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)  в объеме 4 764,5 тыс.руб.

2.С учетом изменений, внесенных решением городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 17.06.2015 года №87/848, объем бюджетных ассигнований на реализацию программы увеличился на 48,28 тыс.руб. и составил 4 812,78 тыс.руб.

 Изменения связаны в связи с предоставлением из бюджета городского округа Кинешма субсидий на софинансирование расходных обязательств на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) по КБК 955 0502 5160051 611 в сумме 48,28 тыс.руб .
           На основании Постановления администрации городского округа Кинешма от 28.07.2015 года №1789п внесены изменения в Постановление  администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 года №2945п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма» в части ресурсного обеспечения подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» на 2015 год.

В ходе контрольной проверки установлено:
1.Бюджетные ассигнования предоставлены на основании Закона Ивановской области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об областном бюджете на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов», как субсидии бюджетам муниципальных образований на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) на 2015 год (уведомление  №б/н от 16.01.2015 года) на основании платежных поручений:

- №742 от 06.02.2015  на сумму 2 286,9 тыс.руб.;

-№864 от 22.05.2015 на сумму 1 381,7 тыс.руб.;

-№493876 от 17.12.2015 на сумму 1 095,9 тыс.руб.

1.1. Анализ порядка предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства Ивановской области от 4.06.2008 №138п «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», в целях перечисления субсидии Департамент заключает с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Соглашение о предоставлении субсидии.

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что  в нарушение данного пункта вышеуказанного постановления, соглашение за 2015 год между Департаментом  жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и городским округом Кинешма за 2015 год отсутствует.
2.В соответствии с п. 7 Постановления Правительства Ивановской области от 4.06.2008 №138п «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», для получения субсидий муниципальные образования представляют в Департамент определенный перечень документов, необходимых для получения субсидии.
Контрольно-счетной комиссией установлено, что в нарушение вышеуказанного пункта, городской округ Кинешма  данный пакет документов не предоставлял.

Контрольно-счетная комиссия отмечает нарушение п.10 ст.158 Бюджетного кодекса РФ – не исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств - Управления жилищно-коммунального хозяйства апдминистрации городского округа Кинешма в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

1.2.Анализ выполнение условий софинансирования расходов на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции), за счет средств бюджета городского округа Кинешма.

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований в 2015 году доведены Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма до главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма  - Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии  с показателями сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма на 2015 год в размере бюджетных ассигнований, установленных решением городской Думы городского округа Кинешма   «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763 (с изменениями от 17.06.2015 года №87/848) в объеме 4 812,78 тыс.руб.,   по КБК 955 0502 5168054 611 и 955 0502 5160051 611 - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Контрольно-счетная комиссия отмечает, в рамках выполнения условий софинансирования расходов на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции), за счет средств бюджета городского округа Кинешма  выделены бюджетные ассигнования в объеме 48 275,0 руб.
        Согласно ст.1.1. Закона Ивановской области  №169-ОЗ «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», условием предоставления субсидий муниципальными образованиями является обеспечение финансирования расходов на указанные мероприятия из бюджета муниципального образования в объеме не менее 1 процента от объема предоставляемой субсидии из областного бюджета на каждый объект. 

       В муниципальной собственности городского округа Кинешма в 2015 году  находились два объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Контрольно-счетной комиссией установлено:

    1.Финансирование расходов на указанные мероприятия из бюджета городского округа Кинешма, осуществлялось в соответствии с условиями софинансирования расходов, предусмотренных ст. 1.1. Закона Ивановской области  №169-ОЗ «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в объеме не менее 1 процента от объема предоставляемой субсидии  из областного бюджета на каждый объект.

    2.Отсутствует муниципально-правовой акт, устанавливающий расходное обязательство городского округа Кинешма, возникающее в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с текущим содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции).

2.Анализ объемов финансирования бюджетных ассигнований подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году.

     В соответствии с п.7 «Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа Кинешма муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кинешма субсидий на иные цели», утвержденным Постановлением администрации  городского округа Кинешма от 28.12.2011 №3320п, перечисление субсидий осуществляется органом администрации на счет, открытый учреждению в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области.

    Контрольно-счетной комиссией установлено, что главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма,  перечислил субсидии на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году  на  лицевой счет МУ «УГХ» на основании платежных поручений. 
 Объемы финансирования произведены в полном объеме и составили  4 812 780,0 тыс. руб. 

         При анализе изменений в части утвержденных объемов бюджетных ассигнований   в  2015 году подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство городского округа Кинешма», контрольно-счетной комиссией установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство городского округа Кинешма, утвержденной решением о бюджете на 2015 год,  соответствует объему ресурсного обеспечнния, согласно паспорта программы, утвержденной Постановлением администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 №2945п (с изменениями), что соответствует п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 
        Расхождений в объемах финансирования  за 2015 не установлено



 3. Анализ порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Кинешма  «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» муниципальной программы «Благоустройство городского округа Кинешма» за 2015 год
Бюджетные ассигнования МУ «УГХ»   в части субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной работы «Текущее содержание инженерной защиты», предоставлены из бюджета городского округа Кинешма в соответствии со ст.78.1 БК РФ, в соответствии с «Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Кинешма», утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинешма №1553П от 13.07.2011 года,  «Порядком определения объема и предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям из бюджета городского округа Кинешма», утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинешма №1627п от 22.07.2011 года,  «Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Кинешма», утвержденного Постановлением администрации городского округа Кинешма №1628п от 22.04.2011 года, в соответствии с Постановлением администрации городского округа Кинешма ивановской области от 05.03.2010 №595п «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования субсидий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)».
   Предоставление  субсидий учреждению осуществлялось главным распорядителем средств бюджета городского округа Кинешма –Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Кинешма в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением городской Думы городского округа Кинешма   «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763 (с изменениями) на основании «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам  и на  содержание имущества», от 12.01.2015 года    между главным распорядителем бюджетных средств – Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма и МУ «УГХ».

          В ходе проверки установлено, что в соответствии с  соглашением, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставляются ежемесячно, путем перечисления денежных средств на  лицевой счет учреждения.

     Контрольно-счетной комиссией установлено, что объемы перечисления субсидий на «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году производилось  в феврале, марте и декабре (таблица №1)
                                                                                                                         Таблица№1(руб.)

	№

п/п
	Лицевой счет

03333005510
	Финансирование

	
	
	№пл.п. дата
	Сумма

	КБК 955 0502 5168054 611 241 

	1.
	
	№421 от 16.02.2015
	2 286,900,0

	2.
	
	№597 от 28.05.2015
	1 381,700,0

	3.
	
	№515134 от 21.12.2015
	1 095,900,0

	
	Итого:
	
	4 764 500,0

	КБК 955 0502 5160051 611 241

	1.
	
	№515136 от 21.12.2015
	48 275,0

	
	Итого:
	
	48 275,0

	
	Всего:
	
	4 812 780,0


     Контрольно-счетная комиссия считает, что главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с п.2.1.1. Соглашения, необходимо было внести предложения об уточнении и дополнении Соглашения с учетом отраслевых особенностей  перечисления данных субсидий.
4. Анализ целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» 

     4.1.При проверке целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных из бюджета городского округа Кинешма на «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году, контрольно-счетной комиссией проведен анализ  соответствия объемов финансирования кассовым расходам.       
        На основании сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма за 2015 год уточненные объемы финансирования бюджетных ассигнований, выделенных в 2015 году на  подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»   составили   4 812 780,0 руб. по коду бюджетной классификации КБК 955 0502 5168054 611 - 4 764 500,0 руб., и  955 0502 5160051 611 – 48 275,0 руб.
        Кассовые расходы бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» 4 106 224,8 руб. или 85,3 % к  утвержденным бюджетным назначениям (основание: Отчёт об исполнении подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» за 2015 год.
       Контрольно-счетная комиссия отмечает, что кассовые расходы произведены  в соответствии с утвержденными объемами финансирования решением городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.12.2014 года №79/763 (с изменениями  от 17.06.2015 года №87/848).           
 Классификация применялась в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.
Неиспользованные остатки средств субсидий в сумме 706 550,18 руб. возвращены  МУ «УГХ» на лицевой счет № 03333005510 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма на основании платежного поручения № 592580 от 29.12.2015.
4.2. При проверке целевого и эффективного использования денежных средств, выделенных из бюджета городского округа Кинешма на «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году, контрольно-счетной комиссией проведен анализ  соответствия объемов финансирования произведенным объемам выполненных работ.
  Городской округ Кинешма расположен в бассейне Горьковского водохранилища на р. Волга. В целях обеспечения безопасности проживания граждан городского округа Кинешма, для защиты низины города от вод Горьковского водохранилища на территории городского округа функционируют два гидротехнических сооружения (далее - ГТС):
- берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

- берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

 Реализация подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в 2015 году предполагает выполнение комплекса работ по текущему содержанию гидротехнических сооружений (ГТС).
      Контрольно-счетной комиссией установлено:

1.По текущему содержание инженерной защиты  за 2015 год произведены следующие работы и услуги:
Таблица№2(руб.)
	Ст.
	Утвержденные ассигнования
	Кассовый расход
	Подрядчик
	 Контракт,договор №  от

	
	
	Направления расходов
	Сумма
	
	

	221
	25 000,0
	Услуги связи
	24 449,66
	ПАО «Ростелеком»


	договор № 576/ 49683 от 31.12.2014

	223
	1 325 975,0 

В том числе за счет м.б 25815,0
	Электроэнергия

Водоотведение
	1 015 982,35
	ООО «Ивановоэнергосбыт»

ООО «Жилсервис»


	договор № 5726эКин от 24.12.2013

договор 343-В/2014 от 12.01.2015

к-т №54-к-2015 от 01.07.2015

	225
	1100000,0
	Отсыпка откосов берегозащитных дамб щебнем
	884 000,0

В том числе за счет средств о.б. 48 275,0
	ООО «ПЛ групп»
	к-т 0133300010315000227 от 18.12.2015

	225
	1023 400,0

В том числе за счет м.б 22460,0
	Перекачка дренажных вод, поступающих по придамбовым дренажам в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р.Волга


	1 020 103,10

1 023 385,0
	ООО «ТДЛ Энерго»
	к-т № 0333300043714000009 от 01.07.2014

	226
	20275,0
	Страхование дамб (2 ед.)
	48 000,00
	ООО «Росгосстрах»
	договор № 14 от 03.12.2015

	226
	63 332,00
	Проектно-изыскательские работы:

разработка проекта на установку приборов учета сточных вод на выпуске ливневой 
канализации в КНС (ул. Карла Маркса, д. 14-б) р. Кинешемка
	63 332,00
	ООО «Ивгипроводхоз»
	договор № 15004 от 02.02.2015

	226
	70 000,00
	Разработка правил эксплуатации гидротехнического сооружения "Берегозащитная дамба территории комбината по берегу р.Волга и р.Томна в городе Кинешма"
	70 000,00
	ООО «Институт Гипроводхоз»
	договор № 48/2015 от 27.07.2015

	226
	193 000,00
	Разработка проекта мониторинга и инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС "Берегозащитная дамба территории комбината по берегу р.Волга и р.Томна в городе Кинешма"
	193 000,00
	ООО «Институт Гипроводхоз»
	к-т 0133300010315000160 от 05.10.2015

	226
	542 000,00
	Разработка декларации безопасности ГТС "Берегозащитная дамба территории комбината по берегу р.Волга и р.Томна в городе Кинешма"
	542 000,00
	ООО «Институт Гипроводхоз»
	к-т 0133300010315000060 от 27.04.2015

	226
	33317,0
	Химическое и микробиологическое исследование дренажных вод (выпуск в реку Кинешемка у здания насосной станции)
	33313,0
	ОАО «Поликор»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии


	договор 179-У от 22.12.2014

договор № 15  от 12.12.2014

	290
	61 000,0
	Налог на имущество
	49 109,00
	Межрайонная ИФНС России № 5
	

	340
	355 080,0
	Приобретение прочих материалов 
	162 935,61
	
	

	О.б.
	4 764 500,0
	
	4 057 949,82
	
	

	М.б.
	48 275,00
	
	48 275,00
	
	

	Всего:
	4 812 78,0
	
	4 106  224,8
	
	


Контрольно-счетная комиссия отмечает, что содержание  гидротехнических сооружений  МУ УГХ в 2015 году осуществлялось за счет:
-субсидий из бюджета Ивановской области, предоставляемых городскому округу Кинешма в соответствии с Законом Ивановской области от 26.11.2007 N 169-ОЗ "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)" в объеме 4 057 949,8 руб.
-за счет средств бюджета городского округа Кинешма в рамках выполнения условий софинансирования расходов на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)  в объеме 48 275,0 руб.
   2.Кассовые расходы в объеме 4 106 224,8 руб. произведены в соответствии с заключенными договорами, контрактами, счетами-фактурами, платежными поручениями, актами о приемке выполненных работ.  

    Контрольно-счетная комиссия отмечает, что направления и цели расходования субсидий произведено МУ «УГХ» в соответствии с  Постановлением администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 05.03.2010 3595п «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования субсидий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» и Постановлением администрации городского округа Кинешма от 05.03.2010 №595п «Об утверждении положения о порядке предоставления и расходования субсидий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции), субсидии носят целевой характер и предназначаются на содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) 
     Контрольно-счетная комиссия отмечает, что объемы финансирования из бюджета городского округа Кинешма на «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» за 2015 год соответствуют объему выполненных работ. 
  Неиспользованные остатки средств субсидий в сумме 706 550,18 руб. возвращены  МУ «УГХ» на лицевой счет № 03333005510 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма на основании платежного поручения № 592580 от 29.12.2015.

      3.Контрольно-счетная комиссия отмечает, что по муниципальному контракту №0133300010315000227 от 18.12.2015 года по проведению работ по отсыпке откосов берегозащитных дамб щебнем, что работы проводились в декабре (акт приемки выполненный работ №1 от 23.12.2015 года) и рекомендует, в целях эффективного использования бюджетных средств, работы и мероприятия по текущему содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», осуществлять своевременно, учитывая сезонный  характер проведения работ.

        4.Контрольно-счетной комиссией установлено, что расчет стоимости работ по перекачке дренажных вод,  работ по водоотведению  производится МУ УГХ по установленным тарифам в соответствии с законодательством РФ.
          Контрольно-счетная комиссия отмечает, что   насосная станция реки Кинешемки и насосная станция реки Волга  не оснащены в настоящее время приборами учета, расчет производится по нормативу.
       Контрольно-счетная комиссия рекомендует установить приборы учета  на вышеперечисленных объектах инженерной защиты в целях эффективного использования бюджетных средств.
 4.3.Анализ отчета об исполнении подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» за 2015 год.

    При проверке эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», контрольно-счетной комиссией проведен анализ «Отчета об исполнении подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» за 2015 год.

     В муниципальной собственности городского округа Кинешма в отчетном периоде находились следующие объекты инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Балансодержателем объектов инженерной защиты  и заказчиком, при заключении муниципальных контрактов (договоров), в рамках текущего содержания объектов инженерной защиты, является муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы на праве оперативного управления (далее МУ УГХ). 

Право оперативного управления зарегистрировано учреждением в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области на основании:

-свидетельства от 25.05.2010 года кадастровый номер №37-37-05/049/2010-184  (берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка) ;

-свидетельства от 21.06.2011 года кадастровый номер №37-37-05/061/2010-435 (берегозащитная дамба на реке Кинешемка - свидетельство от 21.06.2011 года №37-37-05/061/2010-435);

      МУ УГХ производит кассовые расходы за счет средств субсидии за выполненные работы, оказанные услуги и приобретенные материальные ценности, необходимые для текущего содержания объектов инженерной защиты.

Персонал,  в количестве 14 человек, осуществляющий текущее содержание объектов инженерной защиты, входит в штатное расписание МУ УГХ. Расходы на оплату труда и уплату взносов в государственные внебюджетные фонды осуществляются за счет средств бюджета городского округа Кинешма  и составляют 2 872 745,24 руб.
С учетом данных расходов, текущее содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма составило за 2015 год  6 979 420,0 руб.

4.3.1.Выполнение мероприятий подпрограммы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» за 2015 год.

Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы

Таблица №3(тыс.руб.)
	№

п/п
	Наименование мероприятия /источник ресурсного обеспечения
	Содержание мероприятия
	2015

	
	
	
	Плановый объем бюджет

ных ассигнований    (тыс. руб.)
	Кассовые

расходы

(тыс. руб.)
	Отклонения
	Причины отклонений

	1.
	Финансовое обеспечение на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»  
	Перекачка дренажных вод, приобретение необходимых материалов и основных средств, обеспечение электрической энергией гидротехнических сооружений, обеспечение телефонной связи, страхование дамб.
	4 812,775
	4 106,225
	-706,55

85,3%
	Экономия 

по итогам 

проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика,     исполнителя)

	1.1.
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	48,275
	48,275
	0,0
	

	1.2.
	-областной бюджет
	
	4 764,5
	4 057,95
	706,55
	Возвраще-

но в бюджет


      Мероприятия по перекачке дренажных вод, приобретение необходимых материалов и основных средств, обеспечение электрической энергией гидротехнических сооружений, обеспечение телефонной связи, страхование дамб исполнены на 85,3%, экономия образовалась по итогам проведения процедуры определения поставщика (подрядчика,     исполнителя).
4.3.2.Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм

Таблица№4
	№

п/п
	Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)
	Ед. изм
	План
	Факт
	Пояснение причин отклонений

	1
	Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений
	ед.
	2
	2
	


При проверке исполнения целевых индикаторов подпрограммы контрольно-счетной комиссией отклонений не установлено.
4.4.Анализ отчета об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания
      При проверке эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на подпрограмму «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», контрольно-счетной комиссией проведен анализ «Отчета об исполнении муниципального задания за 2015 год».
Отчет об исполнении муниципального задания
Таблица№5
	№

п/п
	Наименование работ
	Содержание работы
	Ед.

изм.
	Результат. запланированный в муниципальном задании на отчетный период
	Фактические результаты. достигнутые в отчетном финансовом году
	Источник информации о фактически достигнутых результатах

	1.
	Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)
	Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений
	Ед.
	2
	2
	Иная отчетность


Муниципальное задание по оказанию муниципальной работы «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» на 2015 год предполагает содержание и эксплуатацию двух гидротехнических сооружений - берегозащитной дамбы территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка; и берегозащитной дамбы на реке Кинешемка.

  Контрольно-счетной комиссией установлено, что по фактическому исполнению показателя «Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений, результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный период, достигнут.

Предложения  контрольно-счетной комиссии:

Главному распорядителю бюджетных средств –Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма:

        1.Принять муниципально-правовой акт, устанавливающий расходное обязательство городского округа Кинешма, возникающее в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий, связанных с текущим содержанием объектов инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции).

2.В целях реализации полномочий, установленных статьей 158 БК РФ,  обеспечить соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

        3.Заключить соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции) в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 4.06.2008 №138п «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)».
       4.Усилить контроль за соблюдением сроков предоставления субсидий по текущему содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в соответствии с  соглашением о их предоставлении.
МУ «УГХ»:
       1.Усилить контроль за соблюдением сроков предоставления субсидий по текущему содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» на основании соглашения о их предоставлении.

       2.В целях эффективного использования бюджетных средств, работы и мероприятия по текущему содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)», осуществлять своевременно, учитывая сезонный  характер проведения работ.
      3.В целях эффективного использования бюджетных средств, установить приборы учета на объектах инженерной защиты.
Председатель 

контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кинешма                                               А.И.Саченко





































































































































































